# Phần A

- Thời gian: 8 tuần, chia thành 4 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 2 tuần.

- Giải thích: Sprint 2 tuần giúp nhóm đánh giá tiến độ thường xuyên, lấy ý kiến phản hồi và điều chỉnh Product Backlog khi có thay đổi từ Marketing.

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog, sắp xếp ưu tiên và làm rõ yêu cầu. |
| Scrum Master | Hỗ trợ đội thực hiện Scrum, loại bỏ trở ngại và bảo vệ Sprint Goal. |
| Development Team | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. |

## Phần B

| Hạng mục | Ưu tiên | lí do |
| --- | --- | --- |
| Tích điểm sau thanh toán | Must | Chức năng cốt lõi. |
| Thu hồi điểm khi hủy/hoàn | Must | Đảm bảo điểm chính xác. |
| Đổi điểm lấy giảm giá | Must | Giúp khách sử dụng điểm. |
| Xem số dư, hạn sử dụng | Must | Tránh đổi vượt số dư. |
| Xem lịch sử giao dịch | Should | Giúp khách theo dõi điểm. |
| Thông báo điểm sắp hết hạn | Should | Nhắc khách dùng điểm. |
| Đổi điểm lấy quà vật lý | Could | Tăng tương tác. |

## Phần C

AC – Chức năng tích điểm:

- Khi đơn hàng 100.000đ thanh toán thành công, khách được cộng 10 điểm.

- Nếu đơn hàng bị hủy, hệ thống phải hoàn lại số điểm đã cộng.

- Đơn hàng thanh toán không thành công sẽ không được tích điểm.

DoD – Điều kiện hoàn thành:

- Code đã được rà soát.

- Các bài kiểm thử đều đạt.

- Không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý.

- Tài liệu liên quan được cập nhật đầy đủ.

- Product Owner kiểm tra và xác nhận yêu cầu đã hoàn thành.

## Phần D

- PO xem xét đề xuất thay đổi tỷ lệ đổi điểm từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ.

- Đưa thay đổi vào Product Backlog, sau đó sắp xếp ưu tiên cho Sprint phù hợp.

- Điều chỉnh Acceptance Criteria để phản ánh tỷ lệ quy đổi mới.

- Giữ nguyên DoD và thực hiện kiểm thử hồi quy khi cần thiết.

- Chỉ hủy Sprint nếu Sprint Goal không còn phù hợp với mục tiêu hiện tại.